附件1：

金平区人民政府关于区四届人大三次会议

代表议案建议办理情况的报告

2018年，金平区政府系统承办区四届人大三次会议大会议案3件，建议19件（城市建设管理类14件，教科文卫类2件，财政经济类2件，农村农业类1件）。

对代表们提出的议案、建议，区政府高度重视，落实各分管区领导及各承办部门主要负责人将 承办的议案建议列入重要议事日程，想方设法积极办理，协调有关部门抓好落实。区党政办联合区人大常委会选联任室加强督促检查，深入调研，协调解决办理过程中碰到的问题，及时反馈办理进度。经各方共同努力，全部议案、建议已落实办理，并答复各相关代表。有些建议由于受区的职权和条件限制还不能得到圆满解决，区政府已责成有关部门积极研究协调，尽早给予解决。具体办理情况明细如下：

一、议案办理情况

区四届人大三次会议主席团确定了大会议案3件，交由区政府办理。

（一）由谢少维代表领衔提出的《关于做好开埠区历史文化资源保育活化，推动金平经济繁荣发展的议案》（原议案第1号），列为大会一号议案。

金平区始终坚持“修旧如旧、修新如旧、建新如旧”原则，全力推进小公园开埠区保育活化工作。已于2017年3月份正式启动“三环三线”首期工程13条道路、面积约14万平方米的骑楼群修缮改造，修复骑楼群面积约占小公园开埠区核心保护区沿路骑楼群的60%，目前首期工程已基本完成外立面修缮、道路升级改造、内部结构加固、管网埋地以及灯光亮化工程，属于特色慢行街区的路段已完成青石板路面铺设，预计将于今年年中完工。二期工程包含14段道路约3公里路段的道路升级改造、约9万平方米骑楼建筑修缮、文物级建筑修缮、智慧安防系统等四部分，目前已完成房屋产权摸查、骑楼外立面3D测绘扫描工作，外立面设计方案已通过专委会评审，计划于近期正式全面动工。重点实施位于海平路97号的红色交通站旧址的修缮保护，并于2019年1月1日建成中共中央至中央苏区秘密交通线汕头交通中站旧址陈列馆，已免费对公众开放。该陈列馆的建成及开放，进一步促进和推动汕头发源地小公园开埠区的经济、文化和旅游深度融合发展，提升小公园知名度和影响力。认真做好文物建筑胡文虎大楼的结构加固、外立面修缮、屋面修缮、楼梯扶手安装以及门窗扇安装、外立面灯光亮化等工作，并移交给市文化广电旅游体育局，对反映汕头城市发展历程的展览馆进行布展。

同时，我区根据《小公园开埠区“三环三线”业态规划指引》，进一步细化“三环三线”业态经营项目，制订出台了小公园开埠区“三环三线”业态规划管控清单，严格按清单核放营业执照，严把市场准入关，加强日常监督管理，加大无照经营整治工作力度，规范促进业态的健康、有序发展。2019年春节元宵期间，我区在小公园开埠区开展以“游历史街区 赏开埠风采”为主题的迎春系列活动。活动持续20天，在永泰路、国平路、商平路、至平路等经过修缮的14个路段和区域，通过业态经营、非遗展示、舞台汇演、民俗巡游等内容丰富、形式多样的活动，充分展示了金平区文明创建成果和小公园保育活化成绩，让市民游客尽享文化发展成果。活动还通过全媒体直播，全方位宣传推广，向海内外潮人、国际友人展示小公园开埠区的迷人风采，让更多人了解汕头的文明变迁和文化魅力，扩大了汕头发展源点-小公园开埠区的知名度和影响力。据统计，春节7天假期，小公园核心区客流量达92.2万人次，整个开埠区的客流量更是超过150万人次。2月17日上午，市委、市政府主办的“春天交响”——2019年汕头元宵群众欢乐汇文艺巡游活动在小公园亭广场欢乐开启。小公园开埠区作为汕头近年来规模最大、参与度最广的文化活动主会场，再现昔日繁华，再现百载商埠的历史风貌和人文景观，得到广大海内外华侨和市民游客的一致好评。

下来，金平区将本着对历史负责、对人民负责的态度，继续认真做好保护修缮和维护管理工作，积极稳妥推进小公园开埠区保育活化工作，将小公园开埠区打造成为具有观光体验、文化创意、城市游憩、美食体验、购物休闲、寻根怀旧、商务服务等多种功能的汕头主要旅游景点，促进旅游、文化新的商业发展亮点和增长点，使老城区焕发生命力和竞争力。

（二）由庄素芬代表领衔提出的《关于巩固创文成果，推进美丽乡村建设的议案》（原议案第6号）和由吕在德代表领衔提出的《关于加大对涉农社区小修小补工程投入力度的议案》（原议案第8号），合并为《关于推进创文强管，改善乡村人居环境的议案》，列为大会二号议案。

金平区认真贯彻落实十九大关于实施乡村振兴战略的精神以及省、市关于全域推进农村人居生态环境综合整治、建设社会主义新农村示范村的决策部署，深入推进创文强管工作，着力开展“百村示范、千村整治”美丽乡村建设，重点进行农村人居生态环境综合整治。自2017年以来，金平区在保留历史文化、绿水青山、乡村特色的基础上，大力开展“三清理、三拆除、三整治”及畜禽养殖整治工作。截至2019年2月份，共投入资金1.62亿元，开展整治行动4203次，投入人力5.6万人次，拆除违章建筑10357宗，拆除面积约79.12万平方米，清运垃圾杂物11.1万吨。投入5.7亿元对鮀济河等5处黑臭水体进行整治，目前已完成3处，鮀济河和月浦主排渠黑臭水体整治已于2018年2月开工，计划2019年底完成。投入9.8亿元对玉港河等14处总长达23.7公里的污染水体进行整治。按照“分类施策、因地制宜”原则，指导涉农社区推进污水治理设施建设，投资1350万元对43处污水进行“末端处理”整治。对辖区内各河道、池塘等水体开展“五清”专项整治，共清淤河道沟渠约280公里，清理违建构筑物约8.2万平方米，清理水面漂浮物2.3万吨，清理河湖障碍物640处。总投资达5208万元的“百村示范、千村整治”美丽乡村电网建设项目已竣工完成。同时，结合电网改造、村村通网络和电视数字化改造工作，开展农村“三线”整治，实施“三线”下地工程和集中规整工程，解决农村电线乱拉乱搭问题。

（三）由李虹代表领衔提出的《关于做好乌桥岛拆迁改造期间民生保障工作的议案》（原议案第5号），列为大会三号议案。

金平区委、区政府紧紧围绕市委、市政府的统一部署，切实履行主体责任，精心组织谋划，大力推进乌桥岛棚户区房屋征拆及安置区建设工作，截至2018年8月24日产权置换结束，产权置换共签约1442户，货币补偿签订协议123户。同步全力做好乌桥岛改造期间各项民生保障工作。一是密切协调供水、供电部门和移动、电信、联通等各运营企业，就棚户区改造期间的水电及通讯保障制订应急预案，确保乌桥岛拆迁改造期间不断水、不断电、不断通讯。二是属地乌桥街道联合区民政部门，在日常民政工作开展的基础上，做好各项惠民政策落实工作，保障困难群众生活生产照常运作。三是改造期间，属地乌桥街道和区有关部门积极联系市、区福利院、民办养老机构、善堂等，在改造期间将辖内孤寡老人、残疾人士接到福利机构妥善照料。同时积极发动社会各界力量，让热心单位、人士及慈善协会等力量参与到乌桥岛民生工作中，充分发挥社会组织的专业优势，适时为辖区困难群众送去救济物资，送医送药，关心慰问，帮助困难群众顺利渡过改造期。

- 建议办理情况

截至目前，区政府有关部门承办的19件建议均办理答复完毕，并受到代表们的充分肯定。

（一）所提建议已落实的6件，占建议办理总数32%。办理情况如下：

1.陈文佳代表领衔提出的《关于对韩堤路进行灯光景观升级改造的议案》（原议案第4号转建议）

我们已对韩堤路（市博物馆起至福平路止）路段进行灯光景观升级改造，为该路段路灯配上28套中国结造型灯。

2.陈若丰代表领衔提出的《关于将涉山街道打击毁林造坟工作费用纳入区财政预算的议案》（原议案第9号转建议）

我区高度重视殡改工作，全力打击占用山地造坟建墓、乱埋乱葬等违法行为，落实职能部门和属地街道加强监管执法，并给予经费保障。2018年共拨付给鮀江、鮀莲、月浦等涉山街道打击毁林造坟工作经费5万元。

3.佘洪镨代表领衔提出的《关于将月浦社区大港灌渠（溪仔）等截污工程列入2018年黑臭水体整治项目的议案》（原议案第10号转建议）

该灌渠为月浦大排渠，总长约3000米，起点为梅溪河，经水厂向西下穿潮汕路、向西南沿月浦路、经月浦学校西侧、穿过龙洲路、在林厝寮附近汇入西港河。该处已列入我区14处污染水体整治项目，目前已完成勘察设计施工总承包招标工作。

4.卢锦泉代表领衔提出的《关于推动农民公寓建设的建议》（9号建议）

2018年10月18日，由区住建局组织召集原国土金平分局、原规划金平分局、区发改局、区住建局、鮀江、鮀莲、月浦、岐山、东方街道等部门的主要负责领导参加会议，共同研究讨论金平涉农片区农村集体公寓建房的现行状况和发展规划。原国土、规划部门对推动农民公寓建设都表示支持，明确各街道可以向其业务股室咨询、申请办理土地报建相关手续，也将会在报建审批方面尽可能简化流程，并对农村集体公寓建设街道的现状和遇到的困难进行业务指导。目前，《汕头经济特区农村村民住宅建设管理暂行办法》（2018修改版）正在由市自然资源局报送市政府进行审核，该办法的出台将解决现有农村村民住宅建设的有关问题，以及历史遗留问题。

5.吴续亮代表领衔提出的《关于在鮀江街道大港河公园周边建设垃圾转运站的建议》（10号建议）

为解决大港河公园周边片区生活垃圾处理问题，区环卫局在前期充分调研的基础上，已选址在大港河公园入口的西南角（即金环西路与金业一路交界处）建设一座垃圾压缩站，总投资280万元。目前，该工程已完成立项、图纸设计、预算编制等前期工作，计划于4月底动工建设。

6.佘洪镨代表领衔提出的《关于要求将月浦社区和赤窖社区列入美丽乡村示范村建设的建议》（13号建议）

月浦街道赤窖社区等19个涉农社区已列入金平区2018年度“百村示范、千村整治”美丽宜居村创建对象。按照市级的要求，我区将从2017年至2020年用4年时间，将全区46个涉农社区分三批进行示范村创建。月浦街道月浦社区则考虑列入2019年的美丽乡村示范社区的创建对象。

- 所提建议已列入计划解决的9件，占建议办理总数47%。办理情况如下：

1.张恭庭代表领衔提出的《关于要求修缮改造南北墩横路及其下水道的议案》（原议案第3号转建议）

该路属于中心城区第一批市政道路加铺沥青罩面工程标段内工程项目，按照招标内容，该路仅能进行沥青直接加铺，无法彻底解决该路存在的现实问题。经施工单位和设计单位的现场确认，该路不适合直接进行沥青加铺，因此目前该路段尚未进行施工。为更好地解决该路段存在的问题，争取列入中心城区第二批市政道路加铺沥青罩面工程范围,目前正由区城管局对该路段开展前期工作。

2.陈伟达代表领衔提出的《关于对光华北三路进行改造的议案》（原议案第2号转建议）

针对辖区类似众多需要改造的道路，我们将按照轻重缓急的原则，尽快将光华北三路列入改造计划中。

3.吕在德代表领衔提出的《关于支持岐山街道五个社区主村道路灯配套建设的议案》（原议案第7号转建议）

根据市城管局《关于再次要求办理金平区25米以下道路路灯设施移交手续的函》和《区政府常务会议纪要（四届二十一次〔2018〕3号）精神，我区自2018年7月起才开始接管25米以下道路路灯管理工作，以及路灯管养购买服务工作，目前已由金平区路灯管养中标单位对各内街小巷、区间路进行巡查，并根据我区的路灯实际情况给予统筹安排，逐步解决，重点优先对本建议的路灯问题予以规划安排。

4.佘洪镨代表领衔提出的《关于要求配套补助涉农社区村道路灯管养费用的议案》（原议案第11号转建议）

我区自2018年7月起才开始接管25米以下道路路灯管理工作，以及路灯管养购买服务工作，目前正在对各内街小巷、区间路进行巡查，对全区路灯管养所需资金进行测算，针对代表所提的要求配套补助涉农社区村道路灯管养费用，区政府将根据财政能力情况逐步予以解决。

5.肖慈宣代表领衔提出的《关于尽快维护好区间路及巷道路灯的建议》（2号建议）

根据市城管局《关于再次要求办理金平区25米以下道路路灯设施移交手续的函》和《区政府常务会议纪要（四届二十一次〔2018〕3号）精神，我区自2018年7月起才开始接管25米以下道路路灯管理工作，以及路灯管养购买服务工作。目前已由金平区路灯管养中标单位对各内街小巷、区间路进行巡查，并根据我区的路灯实际情况给予统筹安排，逐步解决，重点优先对本建议的路灯问题予以规划安排。

6.张旭东代表领衔提出的《关于完善梅园、翠园基础设施建设的建议》（3号建议）

基础建设是一个系统工程，由于该片区面积较大，我们将结合创文的深入，按先急后缓原则，总体规划、逐步安排，改造、提升片区基础设施。

7.黄文聪代表领衔提出的《关于要求对杏花西路一段步道（小商品市场牌坊东侧）进行修缮的建议》（6号建议）

针对辖区类似众多需要改造的道路，我们将按照轻重缓急的原则，尽快将该段步道列入改造计划中。

8.许宋龙代表领衔提出的《关于修缮梅溪桥路段，缓解东西走向交通压力的建议》（7号建议）

根据市政府批准的《汕头市天山北路-汕樟路西南侧片区控制性详细规划》，梅溪桥路段规划道路宽度为12米，其中车行道7米，两侧各2.5米人行道，规划为尽端路，道路尽端与规划道路绿化带连接。根据道路交通规范相关要求，该道路无法直通汕樟路，梅溪桥与梅溪桥路之间规划有沿江路。鉴于梅溪水利桥路段目前已成为广厦片区通往西片区的主要通道，每天车流量巨大，加上汕樟路正在改造，紧接着东厦北路也将进行改造，如果现在对梅溪水利桥路段进行改造，施工期间就会进一步加剧广厦片区的拥堵。

为从根本上解决梅溪水利桥路段道路破损和拥挤问题，特别是解决广厦片区的交通瓶颈问题，我们正加紧推进天山北路（含跨梅溪河大桥）工程的建设，预计工期2年半。该项目道路和桥梁建成通车后，行经梅溪水利桥路段的车辆将大大减少。待天山北路建成通车后，我们将结合该片区发展，争取对梅溪水利桥路段进行修缮或改造。

9.林文锋代表领衔提出的《关于辖区内主干道路灯维护、管理的建议》（8号建议）

根据市城管局《关于再次要求办理金平区25米以下道路路灯设施移交手续的函》和《区政府常务会议纪要（四届二十一次〔2018〕3号）精神，我区自2018年7月起才开始接管25米以下道路路灯管理工作，以及路灯管养购买服务工作。目前已由金平区路灯管养中标单位对各内街小巷、区间路进行巡查，并根据我区的路灯实际情况给予统筹安排，逐步解决，重点优先对本建议的路灯问题予以规划安排。

（三）所提建议因条件限制暂时无法实施的4件，占建议办理总数21%。办理情况如下：

1.李学俊代表领衔提出的《关于申报确定金砂乡青抗会旧址为汕头市文物保护单位的建议》（1号建议）

由于金砂乡青抗会旧址的佐证资料尚且不足，我们将在下来的工作中将继续挖掘、收集资料，积极指导和帮助当地通过党史、地方志、档案馆等多种途径查询、收集相应佐证资料，同时结合接下来的文物保护单位的申报计划，积极向上级主管部门反映情况，寻求支持，依据材料相对充足后，尽快申报文物保护单位。

2.林伟国代表领衔提出的《关于加强同益街道辖区内潮汕名人故居保护延续城市历史文脉的建议》（4号建议）

在第三次全国文物普查工作中，同益街道辖区内尚未有登记公布为不可移动文物的保护点，且辖区内部分建筑也没有业主或后人可提供相应资料加以证明。下来，我们一是结合工作实际，统筹协调组织相关专家对同益街道辖区内的建筑进行研究整理，并积极向上级建议予以保护；二是结合小公园开埠区修复改造进展，加强对涉及范围的历史文化资源的梳理和保护，加强对老城区的潮汕名人故居的挖掘、整理和保护，同时加大宣传推广力度，从打造历史文化街区角度进行提升完善。

3.吴俊波代表领衔提出的《关于规划建设金平区五金机电产品专业市场的建议》（5号建议）

鉴于规划五金机电市场的选址、投资等问题近期确实难以解决，下来我们将继续积极协调各方，争取早日落实五金机电产品专业市场的规划和建设。

4.翁奕樟代表领衔提出的《关于扩建溪东小学教学办公楼的建议》（11号建议）

为解决溪东小学教学场所及教师办公场所严重不足的问题，我们提议在溪东小学校内扩建一幢5层、建筑面积约为2000平方米的教学办公综合楼。鉴于学校的土地使用权为溪东村居，故提议由溪东村居办理报建手续。按估算，该项目总投资约为600万元，区教育局积极引导居委及学校多渠道筹资扩建，至今仍未筹集到扩建资金。